PROPOSAL RISET

Pemanfaatan Scrum Sebagai Sebuah Metode dalam Proses Pengembangan Perangkat Lunak

Peneliti:

Aulia Arshad

1206237145

Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Indonesia

2014

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga penulis mampu menyelesaikan proposal riset yang berjudul “Pemanfaatan Scrum Sebagai Sebuah Metode dalam Proses Pengembangan Perangkat Lunak” ini dengan baik. Shalawat beserta salam tak kunjung lupa dihaturkan kepada Rasul semesta alam Nabi Muhammad SAW dengan usahanya kita bisa menikmati kehidupan yang indah dan tenteram ini.

Terima kasih saya ucapkan kepada dosen mata kuliah Penelitian Ilmiah, bapak Prof. Toemin Achmad Masoem, M.Sc., Dr. yang telah memberikan bimbingannya mengenai bagaimana menjalani suatu penelitian ilmiah yang baik sehingga pada akhirnya saya bisa menyelesaikan proposal ini. Juga kepada teman-teman saya yang tidak berhentinya memberikan semangat moral dan bantuannya dalam pengerjaan proposal ini. Semoga proposal riset ini dapat diterima dengan baik sehingga riset dapat dijalankan dan memperoleh hasil yang bermanfaat. Segala kritik dan saran membangun sangat diharapkan demi perkembangan kemampuan penulisan ilmiah penulis.

Depok, 28 Oktober 2014

Penulis

ABSTRAK

Penerapan metode Agile Software Development pada industri pengembangan software sampai saat ini menjadi salah satu metode yang sangat diminati oleh berbagai pelaku proyek perangkat lunak karena memanfaatkan kegesitan (Agility) dari para developer. Proses-proses yang diimplementasikan pada metode ini memaksa setiap developer untuk terus-menerus ‘berkembang’, dalam artian setiap penanggung jawab per-fungsionalitas wajib memiliki progress terhadap apa yang sedang dikerjakannya.

Melalui penelitian ini, diharapkan akan dihasilkan suatu informasi mengenai seberapa efektif metode ini untuk mengatasi permasalahan yang nantinya akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 	2

ABSTRAK 	3

DAFTAR ISI 	4

DAFTAR GAMBAR 	5

LATAR BELAKANG	6

- PERMASALAHAN 	6

- TUJUAN RISET	8

STUDI LITERATUR	9

- Agile Development	9

- The Agility Principles	9

- Agile Development: Scrum	10

METODOLOGI RISET	14

- Tahapan Penelitian	14

- Tempat Penelitian	15

- Jadwal Penelitian	15

DAFTAR PUSTAKA	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Alur kegiatan pada proses Scrum 	13

LATAR BELAKANG

- Permasalahan

Pengembangan perangkat lunak diakui oleh banyak pengembang merupakan suatu proses yang rumit, tentang bagaimana melakukan pengembangan perangkat lunak secara benar, efisien dan tepat.  Seluruh aspek tersebut bukanlah merupakan skill yang secara lahiriah diperoleh masing-masing individu sejak lahir, bukan dimiliki secara langsung dari proses belajar programming, melainkan dengan terjun langsung ke dalam proses ini.

Menurut studi ilmiah yang diadakan oleh akademisi di University of Iowa, terdapat lima tantangan dasar proses pengembangan perangkat lunak. Beberapa tantangan tersebut terdiri atas:

- Menciptakan logika baru untuk menyelesaikan permasalahan yang ada berbasis performa dalam sistem komptuter.

- Membangun metodologi yang mengarahkan pengembang untuk mengkonstruksikan secara benar program yang sedang dibangun, dan menciptakan keterbukaan terhadap metodologi alternatif.

- Membangun perangkat lunak yang mendukung metodologi yang digunakan.

Selain tantangan yang disebutkan diatas, barikade terbesar yang biasa dialami oleh setiap tim adalah kesulitan untuk menemui apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, terlebih lagi jika komposisi tim tersebut diisi oleh orang-orang yang baru, belum saling mengenal jauh, dengan tujuan yang belum terlalu jelas dan dengan deadline yang begitu dekat. Lebih jauh, masalah sistem yang digunakan cenderung mempengaruhi kedepannya bagaimana tim ini akan bekerja. Miskonsepsi mengenai penggunaan model proses pengembangan perangkat lunak, ketidakkonsistenan, dan cenderung melihat hasil daripada proses selalu akan berujung kepada keterlambatan progress dan kasus terburuk dimana proses mengalami terminasi.

Maka muncullah berbagai model proses yang seakan menuntun para pengembang dalam mengerjakan suatu proyek. Sebut saja Waterfall Model yang menekankan kepada integritas requirement sebelum tercapai komitmen antara kostumer dengan pihak pengembang, memiliki masalah dimana proses ini membutuhkan usaha dan biaya yang sangat tinggi ketika harus menulis dokumentasi disetiap fase pengembangan. Model ini juga tidak bisa merespon adanya perubahan dan sedikitnya kesempatan kostumer untuk terlibat dalam memberikan umpan balik pada setiap pengembangan. Selain itu konsep model proses Incremental Model juga rawan terjadinya perubahan arsitektur karena pada model ini diperbolehkan adanya tambahan requirement disetiap akhir fase untuk ditambahkan di fase berikutnya. Selain itu, beberapa model lainnya juga secara garis besar memiliki masalah yang sama sehingga dibutuhkan sebuah konsep lain yang dapat mengatasi (setidaknya, meringankan) kendala-kendala yang disebutkan diatas. Satu dari beberapa konsep yang ada adalah metode Scrum berbasiskan Agile Development.

Melalui penelitian ini, penulis berusaha membuktikan bahwa proses model Scrum dapat mengatasi masalah yang ada pada proses model tradisional yang disebutkan diatas sehingga model ini dapat secara confidence digunakan dalam berbagai proyek pengembangan perangkat lunak.

- Tujuan Riset

Tujuan dari riset ini adalah menemukan bukti kualitatif dan kuantitatif tentang seberapa baik dan efektif metode Scrum dibanding proses model lainnya.

STUDI LITERATUR

- Agile Development

Sebelum membahas mengenai agile development, pertama akan dijelaskan mengenai fundamental yang mendasari adanya model ini, yaitu “agility”. Didefinisikan bahwa agility pada sebuah tim merupakan kemampuan untuk berespon cepat terhadap adanya perubahan fungsional perangkat lunak, perubahan anggota tim, perubahan teknologi dan seluruh perubahan lainnya yang dapat mempengaruhi produk yang akan dihasilkan pada proyek ini. Untuk mengaplikasikannya, sebuah proyek harus di analisa dan diatur sedemikian rupa agar tim dapat beradaptasi dengan baik, menyusun rencana , dan membuang seluruh hal kecuali tahap-tahap yang krusial, penekanan terhadap strategi incremental delivery sehingga prototipe/produk bisa sampai di tangan kostumer secepat mungkin. Pengaturan sistem proyek yang akan dijalankan inilah yang disebut dengan metode Agile Development.

- The Agility Principles

The Agile Alliance, sebuah organisasi nirlaba bergerak dibidang promosi pengembangan perangkat lunak berbasis agility mendefinisikan 12 prinsip seseorang/suatu tim mencapai sebuah “agility”:

- Prioritas tertinggi  adalah memuaskan pelanggan melalui produk jadi yang berkualitas, cepat dan berkelanjutan.

- Keterbukaan terhadap perubahan sekalipun sudah mendekati tahap produksi.

- Menyalurkan produk jadi secara terus-menerus dalam beberapa bulan dengan preferensi secepat mungkin.

- Pihak bisnis dan pengembang saling bekerja sama setiap hari dalam proses ini.

- Membangun proyek dalam kondisi termotivasi, memberikan lingkungan kerja terbaik pada tim agar timbul rasa senang dan semangat dalam bekerja.

- Cara terbaik untuk menyampaikan informasi adalah melalui proses tatap muka.

- Produk jadi merupakan tolak ukur terhadap perkembangan selanjutnya.

- Perhatian yang terus-menerus terhadap perkembangan teknis.

- Sponsor, pengembang dan kostumer saling bekerja sama dalam tempo yang sama.

- Sederhana, tidak perlu adanya tambahan opsional terhadap proyek yang belum jadi.

- Arsitektur, kebutuhan, dan desain terbaik muncul dari tim tersebut.

- Pada suatu waktu tertentu tim merefleksikan tentang bagaimana untuk menjadi lebih efektif, perbaiki kesalahan pada prosess sebelumnya.

Tidak semua proses model agile menerapkan 12 prinsip ini. Beberapa dari proses mengabaikan satu atau dua dari prinsip yang dirasa memiliki prioritas terendah dibanding prinsip yang lain.

- Agile Development: Scrum

Scrum merupakan salah satu penerapan agile development. Istilah ini sebenarnya berasal dari permainan rugby dimana seluruh pemain berkumpul untuk merebut bola. Analogi yang berkaitan adalah “berkumpul” dimana menjamin keterbukaan setiap progress masing-masing anggota tim. Sehingga anggota tim yang lain dapat memberikan saran/kritik sehingga pada pengerjaan task berikutnya masalah dapat dihindari.

C.1 Roles Pada Scrum

Terdapat tiga roles penting pada Scrum: Product Owner, Team, dan ScrumMaster. Product Owner bertanggung-jawab untuk memaksimalkan nilai produk dan hasil kerja dari tim pengembang (Team) . Product Owner nantinya akan mendaftarkan seluruh requirement awal yang akan dikerjakan (dikenal sebagai Product Backlog) dan bertanggungjawab dalam mengelola Product Backlog ini untuk memastikan fungsional yang paling dibutuhkan diselesaikan pada produksi pertama. Team bertanggung jawab dalam mengembangkan fungsionalitas yang dibutuhkan pada Product Backlog. Masing-masing orang pada Team bertanggungjawab menurut Backlog masing-masing yang telah dibagi oleh Product Owner dan mampu mengetahui apa yang harus dilakukan pada increment berikutnya. ScrumMaster bertanggungjawab dalam proses Scrum: mengajari bagaimana Scrum bekerja pada tim, mengimplementasikannya pada budaya kerja tim dan memastikan setiap orang pada proyek tersebut mengimplementasikan metode Scrum.

C.2 Scrum Flow

Proyek dengan metode Scrum dimulai dengan penggambaran sistem seperti apakah yang akan dikerjakan. Kemudian Project Owner memformulasikan rencana untuk memperoleh sistem tersebut kedalam sebuah Product Backlog. Product Backlog adalah daftar fungsionalitas yang diharapkan ketika produk selesai dikerjakan, memenuhi ekspektasi fungsionalitas yang ada.

Terdapat suatu istilah pada Scrum yaitu Sprint. Didefenisikan Sprint merupakan iterasi 30 hari berturut-turut dan setiap sprint dimulai dengan sprint planning meeting berupa kegiatan berkolaborasi untuk menentukan sprint seperti apa yang akan dikerjakan berikutnya. Setiap hari, Team saling berkumpul dan membahas “Apa saja yang telah dikerjakan sejak pertemuan harian Scrum terakhir?”, “Masalah seperti apa yang ditemui?”, dan “Apa yang akan dikerjakan untuk pertemuan harian Scrum selanjutnya?”. Pertemuan ini dipimpin oleh ScrumMaster dan memperoleh jawaban dari pertanyaan tersebut untuk didiskusikan selanjutnya. Diakhir sprint akan diadakan pertemuan selama empat jam untuk mendemonstrasikan fungsionalitas yang dihasilkan.

Gambar 2.2.1 Alur kegiatan pada proses Scrum

METODOLOGI RISET

- Tahapan Penelitian

Bagian ini akan membahas mengenai tahapan apa saja yang akan dilakukan untuk menemukan solusi dari perumusan masalah yang telah dideskripsikan sebelumnya. Urutan tahapan penelitian dijabarkan sebagai berikut:

- Persiapan pengembangan: Tahap ini memaksimalisasi studi literatur penulis/peneliti sehingga pemahaman mengenai aplikasi metode Scrum pada suatu proyek menjadi lebih dalam. Selain studi literatur, penulis juga akan berkonsultasi kepada orang-orang yang pernah terlibat langsung pada Scrum untuk memperoleh informasi mengenai tantangan dan hambatan selama menjalani proses ini.

- Studi kasus: Penulis akan mengajak beberapa orang untuk membentuk suatu tim Scrum dan memberikan penawaran kepada Product Owner yang memiliki proyek yang ingin dikerjakan. Selama menjalani proyek ini akan dikerjakan keseluruhan tahap yang telah dipahami pada proses studi literatur, mencatat setiap Backlog yang dibutuhkan berupa: Nama Backlog, Detail, Estimasi, Prioritas, Tanggal dimulai, Tanggal selesai, Sumber Daya, dan Status. Kemudian pada setiap akhir iterasi akan dicatat persentase progress yang diperoleh. Proses ini secara incremental akan diulang sampai produk akhir selesai dibuat. Akan dicatat apakah ekspektasi fungsionalitas yang sudah disepakati sesuai dengan produk akhir.

- Pencarian online studi kasus beberapa metode pengembangan perangkat lunak lain sebagai perbandingan dengan hasil yang diperoleh langsung menggunakan Scrum.

- Pembuatan laporan akhir. Merupakan tahap terakhir ketika kesimpulan telah diperoleh. Laporan akhir ini nantinya akan dipresentasikan pada suatu diseminasi.

- Tempat Penelitian

Penelitian berupa pelaksanaan proses Scrum akan sering diadakan di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia berupa pertemuan harian, pertemuan bulanan, dan diskusi-diskusi lainnya. Pengerjaan fungsionalitas dibebaskan kepada masing-masing anggota.

- Jadwal Penelitian

Penelitian akan berlangsung selama 5 bulan dengan deskripsi sebagai berikut:

- Tahap Persiapan Pengembangan akan berlangsung selama satu bulan pertama riset dimulai.

- Tahap Studi Kasus akan berlangsung selama dua bulan dengan mengambil proyek yang tidak cukup berat sehingga hanya dibutuhkan dua sprint untuk keseluruhan fungsionalitas utama.

- Tahap Pencarian Online Studi Kasus dan Pembuatan Laporan Akhir akan dilangsungkan pada bulan yang sama dengan durasi satu bulan setelah studi kasus selesai dikerjakan.

DAFTAR PUSTAKA

John Dooley, Software Development and Professional Practice 1st editon, Apress, 2011

Ken Schwaber, Agile Project Management with Scrum, Microsoft Press, 2004

Petersen K, Wohlin C, Baca D (2009) The waterfall model in large-scale development. In: Proceedings of the 10th international conference on product focused software development and process improvement (PROFES 2009).

Pressman, Roger S., Software Engineering: A Practitioner’s Approach, 7th Edition, Mc. Graw Hill International, USA, 2010

Shore, James. Warden, Shane. The Art of Agile Development. O'Reilly Media, 2007.

http://www.codeproject.com/Articles/17121/Importance-of-Processes-and-Standards-in-Software. Importance of Processes and Standards in Software Development. Code Project,  2007.

Importance of Processes and Standards in Software Development. http://www.codeproject.com/Articles/17121/Importance-of-Processes-and-Standards-in-Software

Pressman, Roger S., Software Engineering: A Practitioner’s Approach, 7th Edition, Mc. Graw Hill International, USA, 2010. P69-70

E-Gov Lab Computer Science UI: SCRUM. http://doc.gov2.cs.ui.ac.id/index.php/SCRUM#Product_Owner

Ken Schwaber, Agile Project Management with Scrum, Microsoft Press, 2004, p.17.